DiPDV

Product Backlog — MVP v1.0

Sistema de PDV para Lanchonetes

Março 2025  ·  Versão 1.0  ·  Scrum / GitHub Projects

# Legenda e Convenções

Este documento segue a estrutura Épico → User Story → Task, padrão de mercado para gestão ágil com Scrum.

| Tipo | Formato ID | Exemplo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Épico | EP## | EP01 | Agrupamento de funcionalidades por módulo |
| User Story | US##.# | US01.1 | Funcionalidade do ponto de vista do usuário. Formato: Como [persona], quero [ação] para [objetivo] |
| Task | T##.#.# | T01.1.1 | Tarefa técnica vinculada a uma User Story. Prefixos: [BE] Backend · [FE] Frontend · [DB] Banco · [INFRA] DevOps |

| Prioridade | Cor | Critério | Impacto no MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Alta | Vermelho | Bloqueia o MVP se ausente | Obrigatório nas Sprints 0 e 1 |
| 🟡 Média | Amarelo | Importante, mas não bloqueia o MVP inicial | Sprints 2 e 3 |
| 🟢 Baixa | Verde | Desejável, pode entrar em releases futuras | Pós-MVP |

# Planejamento de Sprints — MVP

O MVP é entregue em 4 sprints de 2 semanas cada, totalizando 8 semanas de desenvolvimento. Sprint 0 foca em infraestrutura, não entrega funcionalidades de usuário.

| Sprint | Foco | Entregas Principais | Duração | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Fundação técnica | Repositório, CI/CD, estrutura Spring Boot, auth, RLS, multi-tenancy | 2 semanas | 🔲 A iniciar |
| Sprint 1 | PDV funcional | Pedidos, modificadores, cancelamento, produtos, auditoria, roles | 2 semanas | 🔲 A iniciar |
| Sprint 2 | Caixa e Estoque | Abertura/fechamento de caixa, movimentações, estoque básico, modificadores avançados | 2 semanas | 🔲 A iniciar |
| Sprint 3 | Relatórios e Ajustes | Dashboard, top produtos, faturamento por pagamento, relatório de caixa, ajuste de estoque | 2 semanas | 🔲 A iniciar |

# Matriz de Papéis e Permissões

Controle de acesso por perfil implementado via Spring Security com @PreAuthorize. Cada tenant possui seus próprios usuários e perfis.

| Funcionalidade | ADMIN | MANAGER | CASHIER |
| --- | --- | --- | --- |
| PDV / Pedidos | ✅ Completo | ✅ Completo | ✅ Completo |
| Cancelar Pedido | ✅ | ✅ | ❌ |
| Caixa (abertura/fechamento) | ✅ | ✅ | Apenas abertura |
| Relatórios | ✅ | ✅ | ❌ |
| Produtos / Cardápio | ✅ | ✅ | ❌ |
| Estoque | ✅ | ✅ (ajuste manual) | Apenas visualização |
| Auditoria | ✅ (leitura) | ✅ (leitura) | ❌ |

# Product Backlog — Completo

Todos os Épicos, User Stories e Tasks do MVP organizados por módulo e sprint.

| ID | Descrição | Tipo | Prioridade | Sprint | Critérios / Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | PDV e Vendas | Épico | 🔴 Alta | 1–2 |  |
| US01.1 | Como operador, quero abrir um novo pedido e adicionar itens do cardápio para registrar uma venda | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | Pedido criado com status OPEN; itens listados por categoria; total calculado automaticamente |
| T01.1.1 | ↳ [BE] POST /orders — criar pedido com tenant_id | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.1.2 | ↳ [BE] POST /orders/{id}/items — adicionar item ao pedido | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.1.3 | ↳ [FE] Tela de PDV com grid de produtos e categorias | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| T01.1.4 | ↳ [FE] Componente de totalizador em tempo real | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| US01.2 | Como operador, quero suportar modificadores por item para personalizar pedidos | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | Modificador incrementa o valor; grupo reutilizável entre produtos; máx/mín configurável |
| T01.2.1 | ↳ [BE] CRUD de grupos de modificadores | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.2.2 | ↳ [BE] Vincular modificador ao item do pedido com acréscimo | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.2.3 | ↳ [FE] Modal de seleção de modificadores ao adicionar item | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| US01.3 | Como operador, quero editar ou remover itens antes de finalizar o pedido para corrigir erros | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | Só permitido com status OPEN; operação registrada em audit_log |
| T01.3.1 | ↳ [BE] PATCH /orders/{id}/items/{itemId} — editar item | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.3.2 | ↳ [BE] DELETE /orders/{id}/items/{itemId} — remover item | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.3.3 | ↳ [FE] Ação de editar/remover no carrinho do PDV | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| US01.4 | Como operador, quero cancelar um pedido aberto para desfazer um registro incorreto | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | Status muda para CANCELED; motivo obrigatório; registrado em audit_log com user_id |
| T01.4.1 | ↳ [BE] PATCH /orders/{id}/cancel com motivo obrigatório | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.4.2 | ↳ [BE] AOP @Aspect — interceptar cancelamento e gravar audit_log | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.4.3 | ↳ [FE] Botão cancelar com modal de confirmação e campo motivo | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| US01.5 | Como operador, quero que dois caixas não editem o mesmo pedido simultaneamente para evitar conflitos | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | Retorna HTTP 409 se versão divergir; frontend exibe mensagem clara |
| T01.5.1 | ↳ [BE] Campo @Version na entidade Order (Optimistic Locking) | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T01.5.2 | ↳ [FE] Tratamento de erro 409 com mensagem ao operador | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| EP02 | Pagamentos e Caixa | Épico | 🔴 Alta | 1–2 |  |
| US02.1 | Como operador, quero registrar o pagamento de um pedido em dinheiro, cartão ou Pix para finalizar a venda | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | Transação criada com status PENDING → PAID; troco calculado para dinheiro; comprovante gerado |
| T02.1.1 | ↳ [BE] POST /payments — registrar pagamento com idempotency_key | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T02.1.2 | ↳ [BE] Enum PaymentStatus: PENDING, PAID, FAILED, CANCELED, REFUNDED | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T02.1.3 | ↳ [BE] Validação de idempotency_key antes de processar (evitar Pix duplicado) | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T02.1.4 | ↳ [FE] Tela de checkout com seleção de forma de pagamento e cálculo de troco | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| T02.1.5 | ↳ [FE] Geração de comprovante digital (PDF/tela) | Task | Frontend | Sprint 2 |  |
| US02.2 | Como operador, quero abrir o caixa com saldo inicial para iniciar o turno | User Story | 🔴 Alta | Sprint 2 | Um caixa por turno por tenant; status OPEN; registra user_id e horário |
| T02.2.1 | ↳ [BE] POST /cash-registers — abertura de caixa | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| T02.2.2 | ↳ [FE] Tela de abertura de caixa com campo saldo inicial | Task | Frontend | Sprint 2 |  |
| US02.3 | Como operador, quero registrar entradas e saídas manuais durante o turno para controle de sangria/suprimento | User Story | 🔴 Alta | Sprint 2 | Tipo: SUPPLY ou BLEEDING; valor e descrição obrigatórios; impacta saldo do caixa |
| T02.3.1 | ↳ [BE] POST /cash-registers/{id}/movements | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| T02.3.2 | ↳ [FE] Formulário de sangria/suprimento no painel do caixa | Task | Frontend | Sprint 2 |  |
| US02.4 | Como gerente, quero fechar o caixa com resumo do turno para conferência financeira | User Story | 🔴 Alta | Sprint 2 | Exibe total em dinheiro/cartão/Pix; permite informar saldo físico; grava diferença; registra em audit_log |
| T02.4.1 | ↳ [BE] PATCH /cash-registers/{id}/close — fechamento com totalizadores | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| T02.4.2 | ↳ [BE] AOP — interceptar fechamento e gravar audit_log | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| T02.4.3 | ↳ [FE] Tela de fechamento de caixa com resumo por forma de pagamento | Task | Frontend | Sprint 2 |  |
| EP03 | Produtos e Cardápio | Épico | 🔴 Alta | 1 |  |
| US03.1 | Como admin, quero cadastrar, editar e inativar produtos para manter o cardápio atualizado | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | Campos: nome, preço, categoria, disponibilidade; inativação não exclui; aparece/desaparece no PDV |
| T03.1.1 | ↳ [BE] CRUD /products com soft delete (ativo/inativo) | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T03.1.2 | ↳ [FE] Tela de gerenciamento de produtos com toggle ativo/inativo | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| US03.2 | Como admin, quero organizar produtos em categorias para facilitar a navegação no PDV | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | CRUD de categorias; produto pertence a uma categoria; PDV filtra por categoria |
| T03.2.1 | ↳ [BE] CRUD /categories vinculado a produtos | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T03.2.2 | ↳ [FE] Filtro de categorias na tela do PDV | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| US03.3 | Como admin, quero criar grupos de modificadores reutilizáveis para agilizar o cadastro de produtos | User Story | 🟡 Média | Sprint 2 | Grupo tem nome, mín/máx seleção e lista de opções com preço; reutilizável em N produtos |
| T03.3.1 | ↳ [BE] CRUD /modifier-groups com opções e preços | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| T03.3.2 | ↳ [BE] Vincular grupo de modificadores a produtos (N:N) | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| T03.3.3 | ↳ [FE] Gerenciamento de grupos de modificadores no backoffice | Task | Frontend | Sprint 2 |  |
| EP04 | Estoque Básico | Épico | 🟡 Média | 2–3 |  |
| US04.1 | Como admin, quero cadastrar o estoque por produto para controlar a quantidade disponível | User Story | 🟡 Média | Sprint 2 | Quantidade inicial; nível mínimo configurável; histórico de movimentações |
| T04.1.1 | ↳ [BE] Campo stock_quantity e stock_min_level em Product | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| T04.1.2 | ↳ [FE] Campo de estoque na tela de cadastro de produto | Task | Frontend | Sprint 2 |  |
| US04.2 | Como sistema, quero abater automaticamente 1 unidade do estoque a cada venda finalizada para manter o controle em tempo real | User Story | 🟡 Média | Sprint 2 | Abate ocorre ao mudar status do pedido para CLOSED; falha não bloqueia venda (apenas alerta) |
| T04.2.1 | ↳ [BE] Service de abate de estoque chamado no fechamento do pedido | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| T04.2.2 | ↳ [BE] Evento de alerta quando stock_quantity <= stock_min_level | Task | Backend | Sprint 2 |  |
| US04.3 | Como gerente, quero ajustar o estoque manualmente para registrar entradas e perdas | User Story | 🟡 Média | Sprint 3 | Tipo: ENTRY ou LOSS; quantidade e motivo obrigatórios; registrado em audit_log |
| T04.3.1 | ↳ [BE] POST /stock/movements — ajuste manual com tipo e motivo | Task | Backend | Sprint 3 |  |
| T04.3.2 | ↳ [FE] Tela de ajuste manual de estoque | Task | Frontend | Sprint 3 |  |
| EP05 | Relatórios e Dashboard | Épico | 🟡 Média | 3 |  |
| US05.1 | Como gerente, quero visualizar o total de vendas do dia e ticket médio para monitorar a operação | User Story | 🟡 Média | Sprint 3 | Filtrável por data; atualização a cada carregamento; exibido em dashboard responsivo |
| T05.1.1 | ↳ [BE] GET /reports/summary?from=&to= — total de vendas e ticket médio | Task | Backend | Sprint 3 |  |
| T05.1.2 | ↳ [FE] Card de resumo no dashboard com totais e ticket médio | Task | Frontend | Sprint 3 |  |
| US05.2 | Como gerente, quero ver os itens mais vendidos por período para decisões de cardápio | User Story | 🟡 Média | Sprint 3 | Top 10 itens; filtrável por período; ordenado por quantidade |
| T05.2.1 | ↳ [BE] GET /reports/top-products — ranking com contagem | Task | Backend | Sprint 3 |  |
| T05.2.2 | ↳ [FE] Gráfico/lista de top produtos no dashboard | Task | Frontend | Sprint 3 |  |
| US05.3 | Como gerente, quero ver o faturamento por forma de pagamento para conciliação financeira | User Story | 🟡 Média | Sprint 3 | Total e % por forma: dinheiro, cartão, Pix; filtrável por período |
| T05.3.1 | ↳ [BE] GET /reports/payments-by-method — agrupado por PaymentMethod | Task | Backend | Sprint 3 |  |
| T05.3.2 | ↳ [FE] Gráfico de pizza ou barra com faturamento por forma de pagamento | Task | Frontend | Sprint 3 |  |
| US05.4 | Como gerente, quero visualizar o relatório de fechamento de caixa por turno para conferência | User Story | 🟡 Média | Sprint 3 | Exibe saldo inicial, movimentações, total vendas, diferença; exportável |
| T05.4.1 | ↳ [BE] GET /cash-registers/{id}/report — relatório completo do turno | Task | Backend | Sprint 3 |  |
| T05.4.2 | ↳ [FE] Tela de relatório de fechamento por turno | Task | Frontend | Sprint 3 |  |
| EP06 | Multi-tenancy e Autenticação | Épico | 🔴 Alta | 0–1 |  |
| US06.1 | Como sistema, quero garantir o isolamento total de dados entre tenants via RLS no PostgreSQL | User Story | 🔴 Alta | Sprint 0 | RLS habilitado em todas as tabelas; tenant_id injetado automaticamente; teste de isolamento obrigatório |
| T06.1.1 | ↳ [DB] Criar policies de RLS no PostgreSQL para todas as entidades | Task | Banco | Sprint 0 |  |
| T06.1.2 | ↳ [BE] TenantContext — injeção automática de tenant_id via Filter/Interceptor | Task | Backend | Sprint 0 |  |
| T06.1.3 | ↳ [BE] Teste de integração validando isolamento entre tenants | Task | Backend | Sprint 0 |  |
| US06.2 | Como usuário, quero autenticar no sistema com e-mail e senha para acessar meu tenant | User Story | 🔴 Alta | Sprint 0 | JWT com claims tenant_id e role; refresh token; logout invalida token |
| T06.2.1 | ↳ [BE] POST /auth/login — JWT + refresh token | Task | Backend | Sprint 0 |  |
| T06.2.2 | ↳ [BE] POST /auth/refresh — renovação de token | Task | Backend | Sprint 0 |  |
| T06.2.3 | ↳ [FE] Tela de login com armazenamento seguro do JWT | Task | Frontend | Sprint 0 |  |
| US06.3 | Como sistema, quero controlar o acesso por perfil (ADMIN, MANAGER, CASHIER) para proteger operações sensíveis | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | ADMIN: tudo; MANAGER: relatórios + fechamento; CASHIER: apenas PDV; Spring Security @PreAuthorize |
| T06.3.1 | ↳ [BE] Enum Role + Spring Security com @PreAuthorize por endpoint | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T06.3.2 | ↳ [FE] Controle de visibilidade de menus por role no frontend | Task | Frontend | Sprint 1 |  |
| EP07 | Auditoria e Segurança | Épico | 🔴 Alta | 1 |  |
| US07.1 | Como sistema, quero registrar automaticamente ações críticas (cancelamento, fechamento de caixa, ajuste de estoque) para rastreabilidade | User Story | 🔴 Alta | Sprint 1 | Log com: tenant_id, user_id, action, entity, entity_id, payload JSON, created_at; imutável |
| T07.1.1 | ↳ [BE] Criar tabela audit_log com RLS e sem permissão de UPDATE/DELETE | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T07.1.2 | ↳ [BE] @Aspect AOP interceptando cancelamentos, fechamentos e ajustes | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| T07.1.3 | ↳ [BE] Teste unitário do Aspect validando gravação de logs | Task | Backend | Sprint 1 |  |
| EP08 | Infraestrutura e Configuração | Épico | 🔴 Alta | 0 |  |
| US08.1 | Como dev, quero estruturar o repositório com Git Flow e CI básico para garantir qualidade nas entregas | User Story | 🔴 Alta | Sprint 0 | Branches: main, develop, feature/*; CI roda build + testes no push; PR obrigatório para develop |
| T08.1.1 | ↳ [INFRA] Configurar branch protection rules no GitHub | Task | DevOps | Sprint 0 |  |
| T08.1.2 | ↳ [INFRA] GitHub Actions: CI com build Maven + testes | Task | DevOps | Sprint 0 |  |
| T08.1.3 | ↳ [INFRA] Deploy automático no Railway ao merge em main | Task | DevOps | Sprint 0 |  |
| US08.2 | Como dev, quero a estrutura base do monolito modular Spring Boot para começar o desenvolvimento | User Story | 🔴 Alta | Sprint 0 | Módulos: pdv, payment, inventory, report, auth; arquitetura em camadas; Flyway para migrations |
| T08.2.1 | ↳ [BE] Inicializar projeto Spring Boot 3 com módulos e pacotes | Task | Backend | Sprint 0 |  |
| T08.2.2 | ↳ [BE] Configurar Flyway + datasource multi-tenant | Task | Backend | Sprint 0 |  |
| T08.2.3 | ↳ [BE] Configurar Spring Security base + JWT filter | Task | Backend | Sprint 0 |  |
| T08.2.4 | ↳ [FE] Inicializar projeto Next.js 14 + Tailwind CSS + estrutura de pastas | Task | Frontend | Sprint 0 |  |
| T08.2.5 | ↳ [DB] Migration inicial: schema com tenant_id e RLS em todas as tabelas | Task | Banco | Sprint 0 |  |

DiPDV · Product Backlog MVP v1.0 · Documento gerado em Março 2025 · Atualizar a cada Sprint Review